中水淮河规划设计研究有限公司三楼办公用房装修改造项目
（二次）询比文件
（项目编号：A3205820001001259001）

[image: image1.jpg]DIWIIly




采   购   人：中水淮河规划设计研究有限公司
招标代理机构：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司
采购时间：2026年6月
目   录
1第一章  询比采购公告


5第二章  供应商须知


24第三章  评审办法（综合评分法）


32第四章  合同条款及格式


46第五章  采购需求


52第六章  响应文件格式




第一章  询比采购公告

中水淮河规划设计研究有限公司三楼办公用房装修改造项目（二次）询比采购公告

安徽安兆工程技术咨询服务有限公司受中水淮河规划设计研究有限公司委托，现对中水淮河规划设计研究有限公司三楼办公用房装修改造项目进行国内公开询比采购，欢迎具备条件的国内供应商参加询比响应。

1.采购项目简介

1.1采购项目编号：A3205820001001259001
1.2采购项目名称：中水淮河规划设计研究有限公司三楼办公用房装修改造项目

1.3采购人：中水淮河规划设计研究有限公司

1.4预算金额：8万元

1.5资金来源：企业自筹资金，出资比例100%
1.6采购项目概况：项目位于淮河科研中心三楼，总建筑面积约284平方米。本项目为局部改造项目，包括拆除墙体、瓷砖、玻璃、木门、墩子，新砌墙体及粉刷，拆除部分修补找平、抹灰、贴砖，吊顶、大门安装及现场成品保护等。本项目须出具详细施工图报采购人确认后进行施工。具体详见采购需求。

2.采购范围及相关要求

2.1采购范围：项目位于淮河科研中心三楼，总建筑面积约284平方米。本项目为局部改造项目，包括拆除墙体、瓷砖、玻璃、木门、墩子，新砌墙体及粉刷，拆除部分修补找平、抹灰、贴砖，吊顶、大门安装及现场成品保护等。本项目须出具详细施工图报采购人确认后进行施工。
2.2计划工期：20个日历日  

2.3建设地点：淮河科研中心三楼

2.4质量要求：合格
3.供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且同时具备①建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；②有效的安全生产许可证。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）近三年供应商或其法定代表人或拟派项目负责人有行贿犯罪行为的。

3.3本次采购不接受联合体。

4.采购文件的获取

4.1时间：2026年06月15日至2026年06月24日

4.2地点：水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台电子交易系统。

4.3方式：

（1）供应商须登录水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易系统查阅采购文件。首次登录须持有安徽省公共资源交易市场主体库（以下简称“省主体库”）兼容的数字证书且已完善基本信息，详情参见水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台（www.anzhaobid.com）服务指南。

（2）采购文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（周一至周五，上午9:00-12:00，下午1:00-5:00，节假日休息）拨打电子交易系统服务电话（非项目咨询）：0512-58188516。

4.4售价：采购文件费用0元；交易系统使用费100元。

5.响应文件的递交

5.1截止时间：2026年06月24日09时30分（北京时间）

5.2地点：水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易系统。

6.响应文件开启时间和地点

6.1时间：同响应文件递交截止时间。

6.2地点：水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易系统 

7.发布公告的媒介

本询比采购公告在安徽省招标投标信息网、水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台上发布。

8.其他

1.供应商应合理安排询比文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成询比文件获取，责任自负。

2.本项目采用综合评分法。
9.联系方式

采购人：中水淮河规划设计研究有限公司

地  址：安徽省合肥市滨湖新区云谷路2588号

联系人：吕工

电  话：0551-65707910

采购代理机构：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司

地  址：安徽省合肥市滨湖新区云谷路2588号13楼

项目负责人：陈工
联系电话：0551-65707982
2026年06月15日

第二章  供应商须知

供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	见采购公告

	1.1.3
	采购代理机构
	见采购公告

	1.1.4
	项目名称
	见采购公告

	1.1.5
	项目地点
	见采购公告

	1.1.6
	项目预算
	见采购公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	见采购公告

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	详见采购公告

	1.3.2
	服务期
	见采购公告

	1.3.3
	质量标准
	见采购公告

	1.4.1
	供应商资质条件、能力、信誉
	见采购公告

	1.4.2
	是否接受联合体响应
	☑不接受
□接受，联合体具体要求：详见询比采购公告。

	1.4.3(14)
	供应商不得存在的其他情形
	见采购公告

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织
各潜在供应商可自行踏勘现场（如开车，需提前与代理机构联系报备后才能进入，公司门口不允许停车；公司门口50米为清水冲地铁站D口），食宿自理。

代理机构联系方式：陈工0551-65707982
□组织，踏勘时间：
注：如供应商未参加采购人统一组织的踏勘现场或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃踏勘现场或标前答疑会，由此引起的一切责任由供应商自行承担。

	1.10.1
	预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.10.2
	供应商在预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：/

	1.10.3
	询比采购文件澄清发出的形式
	通过电子交易系统发出

	1.12
	实质性要求和条件
	第三章“评审办法”中所列初步评审要求。

	1.12.3
	偏差
	□不允许
☑允许，偏差范围：非实质性要求和条件
处理方法：评审小组可根据具体情况要求供应商对细微偏差进行澄清，并在相关评分因素的评分中酌情扣分。

	2.1
	构成询比采购文件的其他资料
	/

	2.2.1
	供应商要求澄清询比采购文件的时间
	时间：2026年 06 月 17 日 17 时00分前

	
	
	方式：供应商如果对询比采购文件内容有相关疑问可通过电子交易系统提交。

	2.2.2
	询比采购文件澄清发出的形式
	采购人将在收到所有澄清申请文件后，及时对所有必要进行答复的问题和对询比采购文件的修改在电子交易平台中发布澄清答疑通知，所有澄清答疑通知与询比采购文件具有同等法律效力。所有潜在供应商在响应文件递交截止时间前有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

	2.2.3
	供应商确认收到询比采购文件澄清
	

	2.3.1
	询比采购文件修改发出的形式
	

	2.3.2
	供应商确认收到询比采购文件修改
	

	3.1.1
	构成响应文件的其他资料
	无

	3.2.3
	报价方式
	总价报价

	3.2.4
	最高限价
	8万元

	3.2.5
	报价的其他要求
	无

	3.3.1
	响应有效期
	响应文件递交截止之日起90天

	3.4.1
	响应保证金
	无

	3.4.4
	其他可以不予退还响应保证金的情形
	供应商在响应过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他供应商串通、以行贿谋取成交、无正当理由放弃成交等不良行为的。

	3.5.1
	资格审查资料的特殊要求
	无

	3.6.1
	是否允许递交备选响应方案
	不允许

	3.7
	响应文件要求
	加密电子响应文件
1.加密电子响应文件应在递交响应文件截止时间前通过电子交易系统上传；

2.电子响应文件要求

使用 电子交易平台 提供的电子投标文件制作工具软件制作生成加密版响应文件。采用数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。
特别提示：
（1）供应商需采用最新版响应文件制作工具软件，具体请在电子交易平台办事指南下载。

（2）在国际互联网络通畅状态下启用最新版响应文件制作工具软件；

3.各供应商需注意更新，以免造成标书制作错误，导致无效标，责任自负。

4.本项目不接受非加密响应文件，供应商可以不参加响应文件现场开启会，通过在线参加。

	4.2.1
	响应文件递交截止时间
	详见采购公告

	4.2.3
	响应文件开启现场提交的其他材料要求
	无

	5.1
	响应文件开启时间和地点
	详见采购公告

	5.2
	响应文件开启程序
	解密时间：供应商应在响应文件解密程序开始后30分钟内完成响应文件解密（以电子交易系统解密倒计时为准），加密和解密须用同一数字证书。供应商未在询比采购文件规定的时间内完成解密的视为未递交响应文件。
注：

1.供应商须在响应文件递交截止时间前登录电子交易系统并保持在线，直到项目评审结束。
2.供应商应妥善保管数字证书，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致响应文件无法上传或解密，由供应商自行承担责任。

	6.1.1
	评审小组的组建
	评审小组构成：5人或以上单数。

	6.3.2
	评审小组推荐成交候选人的数量
	1名

	7.1
	成交结果公告媒介
	在安徽省招标投标信息网、水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台公告成交结果。

	7.4
	是否授权评审小组确定成交供应商
	☑是
□否

	7.6
	履约担保
	（1）金额：8000元
（2）支付方式：
(转账/电汇 (支票 (汇票 (本票 (保函 (保证保险
①以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。
②以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。
（3）收取单位：采购人
（4）缴纳时间：合同签订前
（5）退还时间：履约保证金在合同生效之日起至项目验收合格前一直有效，验收合格后采购人应将履约保证金款项退还给供应商或者解除履约担保，非供应商自身原因，逾期退还履约保证金的，除退还本金外，采购人还应对超期占用资金按照同期人民银行LPR支付逾期利息。如果供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果供应商未能按合同约定全面履行义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

	8.1
	继续评审
	递交响应文件的供应商数量不足三家或对采购文件作实质响应的供应商数量不足2家时，经采购人同意后继续评审，如对采购文件作实质响应的供应商数量为1家，经采购人同意后直接确定为成交候选供应商。  

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	证明材料原件要求
	不要求提供原件。供应商自行对此次响应提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若弄虚作假被查实，承担相应法律责任，并按规定接受相关处罚，如成交，成交结果无效。

	10.2
	采购代理服务费
	成交供应商在领取成交通知书前须向招标代理机构缴纳招标代理服务费，可以银行转账、银行电汇方式。本项目采购代理服务费参照合肥公共资源交易管理协会（合公协〔2023〕3号）文件规定收费标准中工程类收取。供应商在报价单中不单列，包含在响应总价中，采购人不再单独计量支付。

成交金额
（万元）
货物招标
服务招标
工程招标
100 以下
1.5%
1.5%
1.0%


	10.3
	评审过程中的澄清、说明或补正
	（1）评审小组通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给供应商，供应商应安排专人登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评审小组可能发出的询标函。
（2）因供应商未登录电子交易系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评审小组要求进行澄清、说明或补正内容的视同供应商放弃澄清、说明或补正内容的权利，评审小组可按对供应商不利的解释进行判定。

	10.4
	异议函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：通过电子交易系统递交
接收部门：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司
联系电话：0551-65707982
通讯地址：安徽省合肥市滨湖新区云谷路2588号淮河科研中心13楼

	10.5
	供应商成交后须提交的纸质响应文件
	本项目不要求供应商在定标前提供纸质响应文件，成交供应商在领取成交通知书前向采购人递交纸质响应文件2份。

	10.6
	意外情况及处理流程
	【意外情况】出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，按以下约定的处理流程处理：
（一）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
（二）电力系统发生故障导致电子交易系统或电子交易系统无法运行；
（三）出现网络攻击、病毒入侵以及电子交易系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
（四）其他无法保证采购过程公平、公正和信息安全的情形。
【处理流程】出现上述情形，系统建设方应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在响应文件开启前恢复系统运行的，采购程序继续进行；若导致开评审程序无法按时开展，但能在原响应文件开启时间后1小时内恢复系统运行的，采购程序继续进行；若导致开评审程序无法按时开展，在原响应文件开启时间后1小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（一）项目中止，中止期限由采购人或采购代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，采购人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向供应商发出延长中止期限通知。
（二）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，采购人或代理机构应当尽快恢复采购程序，向供应商发出恢复交易通知；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

	10.7
	电子交易系统与电子交易平台
	本采购文件中：
1.电子交易系统：水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台电子交易系统登录网址：
http://www.anzhaobid.com/TPBidder/memberLogin
2.电子交易平台：水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台登录网址：http://www.anzhaobid.com

	10.9
	付款
	完成全部工作内容经验收合格后支付至结算审核价的97%（扣回预付款），余款3%作为质保金待质量缺陷责任期满后一次性付清（缺陷责任期为12个月）。

	10.10
	合同签订
	成交通知书发出之后10日内，成交供应商应至采购人处办理合同签约相关事宜。

	10.11
	制作响应文件注意事项
	（1）制作响应文件前，必须及时升级电子响应文件制作软件至最新版本。供应商如未及时更新电子响应文件制作软件，产生的一切后果由供应商自行承担。
（2）在使用过程中如有技术问题，请致电电子交易系统服务电话（非项目咨询）：0512-58188516。

	10.12
	社保证明材料
	本项目采购文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（响应文件中须提供扫描件）：

（1）社保局官方网站查询的缴费记录截图；

（2）其他经评审小组认可的证明材料。

注：社保证明材料至少含养老保险。


注：供应商须知前附表与供应商须知正文相应内容不一致的以供应商须知前附表为准。
1. 总则
1.1 采购项目概况
1.1.1本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行询比采购。
1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5 项目地点：见供应商须知前附表。
1.1.6 项目预算：见供应商须知前附表。
1.2 采购项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3采购范围、履约期限和质量标准
1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3质量标准：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求
1.4.1 供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。
1.4.2供应商须知前附表规定接受联合体响应的，联合体应符合的资格条件：见供应商须知前附表。
1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：（响应文件评审时发现的其响应文件将被否决，已成交的取消成交资格，并按照有关规定处理）
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与采购人存在利害关系且可能影响公正性；
（3）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
（4）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；
（5）为本采购项目的采购代理机构；
（6）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；
（7）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；
（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（10）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（11）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（12）被国家税务总局在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单；
（13）在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；
（14）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
供应商准备和参加询比响应活动发生的费用自理。
1.6保密
参与采购活动的各方应对询比采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.10预备会
1.10.1 供应商须知前附表规定召开预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开预备会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有获取询比采购文件的供应商。该澄清内容为询比采购文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1未经采购人同意，严禁分包。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应经过采购人同意。

 1.11.2 成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，成交供应商与分包商就分包项目承担连带责任。
1.12响应和偏差
1.12.1响应文件应当对询比采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。
1.12.2 供应商应根据询比采购文件的要求提供响应方案等内容以对询比采购文件作出响应。
2. 询比采购文件
2.1 询比采购文件的组成
本询比采购文件包括：
（1）采购公告；
（2）供应商须知；
（3）评审办法；
（4）合同条款及格式；
（5）采购需求；
（6）响应文件格式；
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询比采购文件所作的澄清、修改，构成询比采购文件的组成部分。
2.2 询比采购文件的澄清
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查询比采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构，要求采购人对询比采购文件予以澄清。
2.2.2询比采购文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取询比采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3对于没有提出疑问又参与了本项目询比响应的供应商将被视为完全认同本询比采购文件（含澄清或修改的内容）。
2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 询比采购文件的修改
2.3.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改询比采购文件，并通知所有已获取询比采购文件的供应商。
2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。
2.3.3采购人可主动地或在解答供应商提出的问题时对询比采购文件进行澄清与修改。采购代理机构将在供应商须知前附表规定的媒介以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改询比采购文件，澄清或修改的内容作为询比采购文件的组成部分，对供应商起约束作用，供应商应主动上网查询，采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
3. 响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1 响应文件应包括第六章响应文件格式规定的内容。主要包括：

（1）响应函

（2）授权委托书（如有）
（3）联合体协议书（适用于供应商组成联合体的情况）
（4）响应保证金（适用于递交响应保证金的情况）
（5）报价表

（6）资格审查资料

（7）响应方案

（8）拟分包项目情况表（如有）

（9）其他资料

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加询比的，响应文件不包括第3.1.1（2）目所指的授权委托书。第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1（4）目所指的响应保证金。

3.2 响应报价
3.2.1响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函中进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见供应商须知前附表。

3.2.4 采购人设有最高限价的，供应商的响应报价不得超过最高限价，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 响应报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应有效期
3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为90天。
3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比采购文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其询比响应文件失效，但供应商有权收回其响应保证金及以现金或者支票形式递交的响应保证金的银行同期存款利息。
3.4 响应保证金
3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体响应的，其响应保证金可以由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。
3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。
3.4.3 采购人最迟将在与成交供应商签订合同后5日内，向未成交的供应商和成交供应商退还响应保证金。响应保证金以转账或电汇形式递交的，还应退还银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还（如为保函形式，采购人将向担保人发出7日内应无条件支付响应保证金的通知）：
（1）供应商在响应有效期内撤销响应文件；
（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询比采购文件要求提交履约担保；
（3）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。
3.5 资格审查资料
除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的要求。
3.5.1 “基本情况”应附供应商营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）等证明材料的扫描件。
3.5.2 “资格审查资料”应附的其他证明材料详见第六章“响应文件格式”要求。

3.6 备选响应方案
3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选响应方案，否则其响应文件将被否决。
3.6.2 允许供应商递交备选响应方案的，只有成交供应商所递交的备选响应方案方可予以考虑。评审小组认为成交供应商的备选响应方案优于其按照询比采购文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。
3.6.3 供应商提供两个或两个以上响应报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上响应方案的，视为提供备选方案。
3.7 响应文件的编制
3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商可以提出比询比采购文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2 响应文件应当对询比采购文件有关实质性内容作出响应。
3.7.3电子响应文件的制作应满足以下规定： 
（1）响应文件由供应商使用电子交易系统提供的“响应文件制作工具”制作生成。“响应文件制作工具”可以通过电子交易平台下载。
（2）在第六章“响应文件格式”中要求盖供应商签章处，供应商均应加盖供应商公章或电子签章，要求法定代表人或委托代理人签字处应法定代表人或委托代理人签字电子签章或个人签字。
（3）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。采用数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。

3.7.4 因供应商自身原因而导致响应文件（指解密后的响应文件）无法导入电子交易系统，该响应文件视为无效响应，供应商自行承担由此导致的全部责任。
4. 响应文件的递交
4.1响应文件的加密
4.1.1 响应文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并电子加密，未按要求加密的响应文件将被拒绝接收。
4.2 响应文件的递交
4.2.1 供应商应当在第一章“采购公告”规定的响应文件递交截止时间前，将加密响应文件在电子交易系统上传。
4.2.2 供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件递交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件递交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。
4.2.3 如供应商须知前附表允许递交纸质响应文件，供应商逾期送达的或者未送达指定地点的纸质响应文件，采购人不予接收。
4.2.4 供应商在本章第5.2款规定的解密时间（以电子交易系统解密倒计时为准）内完成响应文件的解密工作。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。供应商对加密响应文件进行撤回的，应在电子交易系统直接进行撤回操作；供应商对加密响应文件进行修改的，应在响应文件递交截止时间前完成上传。供应商修改响应文件的，应使用“响应文件制作工具”制作成完整的响应文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。
5. 响应文件开启
5.1 响应文件开启时间和地点
采购人在本章第 4.2.1 项规定的响应文件递交截止时间（响应文件开启时间）和供应商须知前附表规定的地点公开响应文件开启，所有供应商的法定代表人或其委托代理人可以参加响应文件开启会议。
5.2 响应文件开启程序
除供应商须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行响应文件开启：
（1）公布在响应文件递交截止时间前通过电子交易系统完成响应文件递交的供应商名称；
（2）供应商在响应文件递交截止时间后在供应商须知前附表规定的解密时间内完成响应文件的解密工作；
（3）采购人完成解密工作，导入并读取所有成功解密的响应文件；
（4）公布供应商名称、报价及其他内容；
（5）响应文件开启结束。
5.3 响应文件开启异议
供应商对响应文件开启有异议的，应当在响应文件开启过程中提出；采购人当场对异议作出答复，并记入响应文件开启记录。
6. 评审
6.1 评审小组
6.1.1 评审由采购人组建的评审小组负责。评审小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对采购公正评审的；
（4）曾因在招标、评标评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与供应商有其他利害关系。
6.1.3 评审过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。
6.2 评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评审
6.3.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
6.3.2评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
7. 合同授予
7.1 成交结果公告
采购人在收到评审报告之日起3日内，按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限发布成交结果公告。
7.2 评审结果异议
供应商对评审结果有异议的，应在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出异议。针对同一采购程序环节的异议应一次性提出。采购人、采购代理机构自收到异议之日起3日内作出答复。
7.3 成交候选人履约能力审查
成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比采购文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评审小组依法确定成交供应商。
7.5 成交通知
在本章第3.3款规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通过成交结果公示通知未成交的供应商。
7.6 履约担保
7.6.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和询比采购文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 成交供应商不能按本章第7.6.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.7 签订合同
7.7.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，且在响应有效期内，根据询比采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询比采购文件要求提交履约担保的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.7.4签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终报价小于响应函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准；

（2）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终报价大于响应函大写金额报价，则签订合同时以响应函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
8.继续评审或重新采购
8.1 继续评审（说明：适用于首次采购）
除采购文件另有约定，递交响应文件的供应商满足三家，但符合专业条件的供应商或对采购文件作实质响应的供应商不足三家时，按以下方法处理：

（1）符合专业条件的供应商或对采购文件作实质响应的供应商仅有两家时，由评审小组表决后决定是否继续评审。评审小组否决全部响应或继续评审均应在评审报告中阐述理由。

（2）符合专业条件的供应商或对采购文件作实质响应的供应商仅有一家时，由采购人决定重新采购或从实质响应的供应商中直接采购。

8.1 继续评审（说明：适用于重新采购）
除采购文件另有约定，递交响应文件的供应商数量不足三家或对采购文件作实质响应的供应商数量不足2家时，经采购人同意后继续评审，如对采购文件作实质响应的供应商数量为1家，经采购人同意后直接确定为成交候选供应商。    
8.2重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）经评审小组评审后否决所有询比响应文件的；

（2）成交供应商及递补为成交供应商的成交候选人均未与采购人签订合同的；

（3）采购文件约定的其他将重新采购情形。
9.纪律和监督
9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.3 对评审小组成员的纪律要求
评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

   9.5对评审结果提出异议的供应商，对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向本项目采购监督部门提起投诉。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
第三章  评审办法（综合评分法）
评审办法前附表
	条款号及名称
	评审因素
	评审标准

	2.1
	初步评审标准
	营业执照或事业单位法人证书
	符合采购文件要求

	
	
	资质证书
	符合采购文件要求：同时具备①建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；②有效的安全生产许可证。

	
	
	供应商名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	响应保证金
	本项目不收取

	
	
	签字、盖章
	符合采购文件要求

	
	
	响应函
	符合采购文件要求

	
	
	报价
	符合采购文件要求，未超过最高限价

	
	
	授权委托书
	符合采购文件要求

	
	
	联合体协议书
	未以联合体形式报价

	
	
	企业信用
	符合采购文件要求

	
	
	响应情况
	付款、工期、施工材料响应符合采购文件要求

	
	
	诚信响应承诺函
	符合采购文件要求

	
	
	其他实质性要求
	符合采购文件的其他实质性要求和条件


	3 详细评审标准和程序

	3.1
	分值构成

（总分100分）
	（1）商务部分：20分

（2）技术部分：30分

（3）报价：50分

	3.2(2)
	评审基准价计算方法
	

	条款号及名称
	评分因素
	评分标准

	3.3(1)
	商务评分标准
	业绩（10分）
	2021年1月1日以来供应商每具有一个施工类或装饰装修类业绩加5分，最高加10分。

注：业绩证明材料需提供合同（协议书）或委托书（任务书）。若以上材料无法体现签订时间、服务内容等关键评审因素的，须同时提供业主（合同甲方）证明材料，否则不予认可。单个合同仅计一次分。

	
	
	项目负责人资历

（4分）
	拟任项目负责人具备工程类中级及以上技术职称或二级及以上注册建造师证书的得4分；具有一个作为项目负责人的施工类或装饰装修类业绩得2分；本项满分4分。

注：（1）响应文件中提供供应商为其缴纳的2026年1月以来任意一个月社保证明材料，社保证明材料要求详见供应商须知前附表。否则项目负责人资历评审项不得分。

（2）提供相关证明材料扫描件，否则相关评分点不得分。业绩证明材料要求同供应商业绩。

	
	
	专业人员配备

（6分）
	拟为本项目配备的项目组成员（项目负责人除外）中，每增加一名具备工程类中级及以上技术职称的人员或具备二级及以上注册建造师证书人员或具备施工员证书人员得3分，本项满分6分。

注：（1）响应文件中须提供人员证书或相关证明材料，以及供应商为其缴纳的2026年1月以来任意一个月社保证明材料，社保证明材料要求详见供应商须知前附表。否则该人员不得分。
（2）同一人员证书不重复计分。

	3.3(2)
	技术评分标准
	总体施工方案

（5分）
	结合本工程特点，依据供应商提出的总体施工方案完整性、可行性、实用性进行评审，总体施工方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；其余酌情赋分，最低不低于3分。未提供不得分。

	
	
	材料选用

（5分）
	评审小组根据供应商针对本项目实际情况所提供的材料进行综合评审，材料选用科学、质量过硬得5分；其余酌情赋分，最低不低于3分。未提供不得分。

	
	
	对本项目重点和难点的理解（5分）
	根据本工程特点及供应商提供的对本项目重点和难点的理解情况，进行综合评审，对本项目重点和难点的理解准确，优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强得5分；其余酌情赋分，最低不低于3分。未提供不得分。

	
	
	环境保护管理体系与措施（5分）
	评审小组依据采购文件要求以及供应商提供的环境保护管理体系与措施，进行综合评审，环境保护管理体系与措施优于本项目所需得5分；其余酌情赋分，最低不低于3分。未提供不得分。

	
	
	确保工程质量的管理体系与措施（5分）
	从质量技术管理班子和制度，人员配备，各主要工序有专门的质量保证措施和手段，自控体系、施工质量保障措施等方面考虑，进行综合评分，措施优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；其余酌情赋分，最低不低于3分。未提供不得分。

	
	
	确保安全生产和文明施工的管理体系与措施（5分）
	结合本工程特点，依据供应商提出的确保安全生产的管理体系与措施，进行综合评分，对本项目特点和难点理解准确，措施优于 本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；其余酌情赋分，最低不低于3分。未提供不得分。 

	3.3(3)
	报价评分标准
	价格分统一采用低价优先法，即满足询比文件要求且报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分 50 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分＝（评审基准价/供应商报价）× 50 ％×100

报价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.6
	供应商并列时确定供应商优先顺序的规则
	按照有效供应商最终得分由高到低排出成交候选人。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等的，则采取抽签方式确定其前后次序。


注：如为讲师、助理研究员按中级职称评审；副教授、副研究员、教授、研究员按高级职称评审。涉及学历或职称加分的须提供学历证或学位证（如有）或职称证书或职称证明的扫描件，否则不予加分。
1.评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。
2.初步评审标准和程序

2.1初步评审标准

见评审办法前附表。
2.2初步评审程序

2.2.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。
2.2.2评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

2.2.3 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
响应报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。
响应报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。
2.2.4 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

3.详细评审标准和程序

3.1分值构成

（1）商务部分：见评审办法前附表；

（2）技术部分：见评审办法前附表；

（3）报价：见评审办法前附表。
3.2评审基准价计算

（1）评审价格：评审价格为按照本章第2.2.2项规定确定的价格；

（2）评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

3.3 评分标准

（1）商务评分标准：见评审办法前附表；
（2）技术评分标准：见评审办法前附表；
（3）报价评分标准：见评审办法前附表。
3.4 评分

评审小组成员按照评分标准独立对供应商的商务、技术进行评分。报价评分由评审小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5 汇总
评审小组汇总每个成员对供应商的评分总分，每个供应商的评分总分的算术平均值为供应商最终得分。

3.6  排序
评审小组对供应商最终得分进行比较后，可以按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

4.评审结果

4.1 提交书面评审报告
评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

第四章  合同条款及格式

中水淮河规划设计研究有限公司三楼办公用房装修改造项目

承包合同
项目名称：中水淮河规划设计研究有限公司三楼办公用房装修改造项目
项目编号：A3205820001001259001                            
合同编号：                                  
发包人（甲方）：中水淮河规划设计研究有限公司
承包人（乙方）：                            
签订地：                                    
签订日期：               年       月       日
中水淮河规划设计研究有限公司三楼办公用房装修改造项目

承包合同
发包人：中水淮河规划设计研究有限公司
承包人：                            
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程的特点，双方就 中水淮河规划设计研究有限公司三楼办公用房装修改造项目 有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：中水淮河规划设计研究有限公司三楼办公用房装修改造项目
1.2工程地点：中水淮河规划设计研究有限公司三楼（采购人指定地点）
1.3工程内容：项目位于淮河科研中心三楼，总建筑面积约284平方米。本项目为局部改造项目，包括拆除墙体、瓷砖、玻璃、木门、墩子，新砌墙体及粉刷，拆除部分修补找平、抹灰、贴砖，吊顶、大门安装及现场成品保护等。本项目须出具详细施工图报采购人确认后进行施工。
1.4工程承包范围：采购需求中全部内容
1.5工程承包方式：工程专业承包
二、合同工期：

计划合同总工期：20个日历日
如工期内因自然天气不可抗力因素等非供应商原因导致无法施工，合同双方协商后可延长施工工期。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准：

工程质量符合国家相关规范验收，标准合格。
四、签约合同价与结算依据
4.1合同价：       元（大写：             ）
承包人报价的全费用综合单价和总价中包含依据采购需求、有关技术标准规定，完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、安全措施、其它费用、税金等全部费用和利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。除发包人确认的变更（工程量变更在正负10%(含)以内的，发包人不作变更确认，总价不予调整）、新增加或扣减的项目外，发包人不再支付其他费用。

承包人应承诺严格按照响应时承诺的产品、规格、型号、技术参数（如有）进行产品采购，无论何种原因导致所投品牌材料无法满足发包人要求，承包人应无条件更换，直至满足发包人要求为止，如导致费用增加，由承包人自行承担。所有材料在投入使用前，必须经发包人确认后，方可用于本工程。

本项目安全文明施工要求须符合发包人的有关要求，供应商应无条件满足并配合。

本项目须出具详细施工图报采购人确认后进行施工，相关费用包含在供应商报价的全费用综合单价和总价中，采购人不另行支付。
4.2结算依据：（1）发包人的询比文件及承包人的响应文件。

（2）以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。

（3）施工中发包人要求新增加的项目或扣减的项目费用。

五、履约担保
承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）金额：8000元
（2）支付方式：

(转账/电汇 (支票 (汇票 (本票 (保函 (保证保险

①以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

②以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

（4）缴纳时间：合同签订前

履约保证金返还：履约保证金在合同生效之日起至项目验收合格前一直有效，验收合格后采购人应将履约保证金款项退还给供应商或者解除履约担保，非供应商自身原因，逾期退还履约保证金的，除退还本金外，采购人还应对超期占用资金按照同期人民银行LPR支付逾期利息。如果供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果供应商未能按合同约定全面履行义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
六、发包人义务

6.1发包人委派        （电话：               ）负责协调现场施工；
6.2发包人参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收；
6.3发包人按合同约定支付工程款。
七、承包人义务
7.1承包人负责工程材料和设备供货、建筑与安装。
7.2承包人在施工中严格执行安全、防火规范及质量标准。
7.3承包人严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
7.4承包人在施工期间发生的安全事故，一切责任均由承包人负责承担；
7.5承包人应做好设备、器材的防盗、防窃及工程成品、半成品的保护工作直至验收合格交付发包人为止，包括发包人提供的材料、设备；
7.6保证施工现场的整洁，因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，做到工完场清，施工人员和设备必须及时撤离施工现场，费用已含在单价报价内；
7.7承包人委派       （电话：            ）同志负责现场协调和联络工作；
7.8承包人确保工期符合合同约定及满足发包人要求。
7.9按发包人要求支付施工水电费。
7.10承包人需要提交的竣工资料套数：       套 。
7.11承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人负责归档资料移交，并承担相关费用。
7.12承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后14天内。
7.13承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质资料和扫描的电子文档资料。
7.14承包人承担保密义务，不得将发包人提供的资料等相关资料擅自复制或转让第三方，也不得用于本合同以外的项目。
7.15承包人应履行的其他义务：提交工程报表和工程计划表（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人）。
八、场内交通

8.1由承包人自行勘查现场和解决场内交通所产生问题及纠纷，发包人协调配合。承包人应安排专人对场内交通及周边设施进行维护和保洁，损坏的必须修复。
8.2超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的场内交通临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
九、材料的提供

9.1承包人提供的材料、设备、器材，承包人应在运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验，经发包人验收合格后方可用于本工程。但发包人验收不免除承包人对材料设备、施工质量承担质量保证责任。
9.2承包人保证所使用的材料、设备、器材是全新的、符合国家、省、市和工程所在地规定的质量、规格和性能要求的。如果承包人提供的材料、设备、器材等不符合合同约定技术标准或国家规定的质量技术标准，则发包人有权拒绝材料设备器材进场，承包人必须及时更换，由此造成的损失由承包人承担，且工期不得顺延。
9.3样品的报送与封存
①承包人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。承包人选定的材料供应厂家和价格须经发包人认可，如发包人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，承包人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由承包人自负；若鉴定无质量问题，因此发生的一切费用由发包人自行负责。
②因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。
③发包人对主要设备及材料质量和参考品牌详见招标文件。
④施工中所有材料设备须满足发包人的要求。
9.4临时设施
修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
十、工程验收和保修

10.1隐蔽工程须及时通知发包人进行隐蔽验收；
10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人接到通知后在2个日历日内组织有关部门验收，经验收合格后填写工程验收单并办理移交手续；
10.3本工程自验收合格之日起工程缺陷责任期为1年（即12个月）；
10.4在缺陷责任期内，工程质量发生问题，承包人应在收到发包人通知后3个日历日内进行维修，逾期不维修，发包人可另选其他施工单位维修，维修费用从质保金中直接扣除，不足部分，承包人继续承担。
10.5承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后3日内，承包人应自行拆除施工临时设施、撤退施工机械设备并清理场地、修复承包人损坏的场内的交通道路、撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完成的，应支付发包人每日伍仟元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
十一、工程款支付方式

完成全部工作内容经验收合格后支付至合同价款的97%，余款3%作为质保金待质量缺陷责任期满后一次性付清（缺陷责任期为12个月）。

十二、发票开具责任

12.1承包人开具的发票不合格的，发包人有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，承包人的各项合同义务仍按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因承包人迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。
12.2承包人提供的发票为增值税专用发票的，承包人还应遵守如下条款：
（1）承包人提供增值税专用发票必须交发包人办理发票交接手续，无发包人经办人员签认，视为承包人未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由承包人承担责任。
（2）因承包人迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成发包人不能抵扣的，发包人有权拒绝接收。
（3）承包人开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，承包人应自行承担相应法律责任。
（4）承包人账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知发包人，并签订合同变更或补充合同；
（5）因承包人自身纳税人身份，纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化，导致对发包人的损失应由承包人承担。
（6）如果发包人丢失增值税专用发票联和抵扣联，承包人应向发包人提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
十三、违约责任

13.1除因不可抗力，因承包人未履行或不完全履行、不适当履行本合同约定的义务，给发包人造成损失的均由承包人承担违约责任。
13.2未按合同工期完工，工期延误的，每延误一天，按照800元/天计算承包人违约金，违约金从支付的工程款中扣除。
13.3本工程质量未能一次性通过验收合格或双方约定的质量标准的，视为承包人质量违约，承包人必须采取补救整改措施直至达到验收合格或约定质量标准，因此造成工期延误的，每延误一天，按照800元/天计算承包人违约金，违约金从支付的工程款中扣除。因整改后仍验收不合格的，工程不予以结算，拒付工程款。
13.4为了不影响工程进度或工程交付使用，经书面通知承包人后，发包人有权指派其他施工单位对超过合同规定工期或临近合同竣工日期但初验不符合质量标准的部分工程项目进行整改补救，所发生费用由承包人承担，在结算工程款中予以扣除。
13.5本合同签订后工程不得转包、违法分包，否则发包人有权解除合同，承包人承担违约责任。
13.6承包人对项目经理的授权范围：代表承包人履行本合同承包人的权利、义务和责任。
（1）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于22天，每天在岗工作时间不得少于8小时。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅自离开施工现场的，向发包人支付人民币1000元/人·天的违约金，违约金从支付的工程款中扣除。确有特殊情况，项目经理须提前向发包人请假，经发包人同意并做好施工现场工作安排后方可离开。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理，将被视为承包人违约，发包人有权解除合同，同时发包人将不再支付剩余工程款，并追究承包人由此造成的一切责任。原则上不允许更换项目经理，确因项目经理身体健康等不可抗拒原因需要更换时，须经发包人书面同意，且替换后的项目经理资格、业绩不得低于原项目经理，并完善报送更换手续，同时向发包人支付人民币10000元/人次的违约金。
13.7承包人违约的其他情形：
（1）承包人对项目部的管理力度不够，致使工程节点进度滞后或发生质量、安全事故或拖欠农民工工资造成不良社会影响及本合同规定的其他承包人违约情形，将视为违约，每发生一次按人民币2000元的违约金向发包人支付违约金，违约金从支付的工程款中扣除。
（2）承包人违约的责任
因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保。
13.8因承包人违约解除合同
因承包人违约行为导致发包人解除合同，承包人必须在10日内无条件撤出施工现场，并采取保护措施，确保已建工程完好、现场清理完毕，交付发包人，并在30日内移交全部施工资料，保证发包人可以据此继续施工。承包人行为导致发包人有经济损失的，发包人有权对承包人现场财产进行扣留和法律保全。
十四、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
十五、附则

15.1本合同于     年    月    日，在          签订。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
15.2本合同经双方签字、盖章后生效。
15.3本合同一式   份，均具有同等法律效力。发包人执   份，承包人执   份。

十六、合同文件及解释顺序：

（1）本合同书；

（2）成交通知书；

（3）采购文件及澄清或修改公告；

（4）承包人提交的响应文件及书面承诺函

（5）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。
十七、附件（附件为本合同条款组成部分）

附件一： 施工安全生产协议
附件二：质量保修书

	发包人（公章）： 
	承包人（公章）：

	法定代表人或
授权代理人（签字）：
	法定代表人或
授权代理人（签字）：

	地址：合肥市滨湖新区云谷路2588号
	地址：

	公司电话： 
	公司电话：

	统一社会信用代码：91340100485222858Q 
	统一社会信用代码：

	
	开户银行： 

	
	开户全称： 

	
	银行账号：


附件一
施工安全生产协议
为加强施工现场安全管理，明确发包人与承包人的各自责任，保证国家和公司的财产信誉不受损失和侵害，保障施工现场的安全生产制度健全、管理规范、安全投入及设施落实到位，以人为本保护员工的人身安全、社会和谐稳定，依据《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》等一系列法律法规和规范，双方就本工程安全生产达成如下协议：
第一条  基本情况
1.1工程名称：中水淮河规划设计研究有限公司三楼办公用房装修改造项目
1.2工程地点：中水淮河规划设计研究有限公司三楼（采购人指定地点）
1.3工程内容：项目位于淮河科研中心三楼，总建筑面积约284平方米。本项目为局部改造项目，包括拆除墙体、瓷砖、玻璃、木门、墩子，新砌墙体及粉刷，拆除部分修补找平、抹灰、贴砖，吊顶、大门安装及现场成品保护等。本项目须出具详细施工图报采购人确认后进行施工。
1.4工程承包范围：具体内容详见采购需求
1.5工期
工程项目施工期限：自合同签订后20个日历日
第二条  双方都应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，各自承担相应的法律责任。
第三条  发包人的安全责任、权利和义务
1.发包人依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定责任，全面履行自己应有的权利和义务。
2.发包人对承包人施工安全具有监督、检查和指导的权利。
3.发包人对承包人存在安全生产隐患，使用不合格的机械设备和材料有权责令整改和退场的权利，并下发整改通知单，向建设主管部门举报。
4.发包人有权制止承包人的违章指挥作业，违反安全生产操作规程，对重大安全隐患、违章行为有权责令其停工整改。
5.发包人有权对承包人现场的违法、违规和地方政府的安全管理规定，不服从监理和发包人指导和监督；不遵守已批准的安全管理规定的人员，有进行经济处罚或要求其退场的权利。
6.发包人有权对施工单位安全管理职责落实不到位、现场管理混乱、存在重大安全隐患又不能按期整改或发生四级以上安全事故的承包人进行1万—3万元经济处罚、要求更换施工队伍及专职安全员或项目部领导，如发生安全事故，追究其相应的法律责任。
第四条  承包人的安全责任、权利和义务
1.承包人要严格执行国家已发布的有关法律法规和地方政府有关安全管理的规定，严格执行已批准或专家论证的各项安全生产的规章制度和方案。接受监理和发包人的指导、监督、检查和教育。
2.严格执行建设部JGJ59《建筑安全施工检查标准》；JGJ/77《建筑企业安全生产评价标准》；建筑安全操作规程等。
3.承包人必须明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员。
4.承包人的特种作业人员必须持特种作业证上岗，并进行入场安全教育和专业知识培训，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上报监理审查。没有持证的人员不得从事特种作业。
5.承包人应对进场员工进行入场安全教育，并要有教育记录和签字手续，要有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续；承包人施工作业人员如有变动的，须及时进行新工人入场教育，并将教育人员名单报监理备案。
6.承包人应根据工程特点，合理安排身体素质好、技术水平高、安全责任心强的人员上岗。
7.承包人要组织施工班组积极开展班组周安全活动和班前安全活动，加强安全教育，增强职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。
8.承包人不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人超体能连续施工。
9.承包人必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规定佩戴和正确使用，同时做好季节性的安全施工工作。
承包人应严格按照（JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》要求正确用电。且应严格按照三相五线制（TN-S）的规定用电，不得违反“三级配电”“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。
10.对发包人人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的瞎指挥，承包人有权拒绝。
第五条  争议
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
发包人（公章）：
承 包 人（公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：            法定代表人或委托代理人（签字）： 
      年     月    日  
                     年     月     日
附件二：
工程质量保修书

发包人（全称）：中水淮河规划设计研究有限公司  
承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就中水淮河规划设计研究有限公司三楼办公用房装修改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下： 本项目采购需求中列明的内容 。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3.装修工程为  2  年；  

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5.供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   /  年；

7.其他项目保修期限约定如下：  /   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：
承 包 人（公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：            法定代表人或委托代理人（签字）： 

      年     月    日  
                  年     月     日
第五章  采购需求
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	完成全部工作内容经验收合格后支付至合同价款的97%，余款3%作为质保金待质量缺陷责任期满后一次性付清（缺陷责任期为12个月）。

	2
	工程地点
	淮河科研中心三楼（采购人指定地点）

	3
	计划工期
	20个日历日

	4
	质量要求
	合格


二、项目概况
项目位于淮河科研中心三楼，总建筑面积约284平方米。本项目为局部改造项目，包括拆除墙体、瓷砖、玻璃、木门、墩子，新砌墙体及粉刷，拆除部分修补找平、抹灰、贴砖，吊顶、大门安装及现场成品保护等。本项目须出具详细施工图报采购人确认后进行施工。
三、技术标准和要求

本项目需要出具详细施工图报采购人确认后进行施工。
凡与本项目有关的国家及行业现行施工标准、施工规范、管理标准以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用于本项目。
四、工程量清单
	三楼办公室改造项目清单 

	序号
	项目名称
	项目特征描述/施工内容
	计量单位
	工程量

	
	一、拆除工程
	
	
	

	1
	拆除墙体
	1.拆除现有墙体。
	M2
	60.00 

	2
	拆除墙面瓷砖
	1.拆除墙面瓷砖。
	M2
	40.00

	3
	开门洞
	1.开门洞。
	项
	2.00 

	4
	拆除矮柜
	1.拆除矮柜。
	项
	2.00 

	5
	拆除玻璃
	1.拆除玻璃。
	项
	2.00 

	6
	拆除木门
	1.拆除木门。
	项
	4.00 

	7
	拆除地面墩子
	1.拆除地面墩子。
	项
	1.00 

	
	二、装饰工程
	
	
	

	1
	地面水泥砂浆抹灰
	1.地面水泥砂浆抹灰；
	M2
	40.00

	2
	门窗洞口水泥砂浆找平及修整
	1.水泥砂浆找平，厚度4厘米以内；
	M
	35.00

	3
	轻钢龙骨石膏板隔10墙内加隔音棉
	1.外墙、采用75系列轻钢龙骨双面石膏板墙体；
2.至梁底或楼板底；
3.内置吸音岩棉。
	M2
	45.00

	4
	轻钢龙骨石膏板隔24墙内加隔音棉
	1.内部墙、采用75系列轻钢龙骨双面石膏板墙体；
2.阻燃板打底；
3.至梁底或楼板底；
4.无吸音岩棉。
	M2
	40.00

	5
	拆除后新砌墙面及顶面局部修补
	1.拆除后粉补、水泥砂浆找平；
	M2
	20.00 

	6
	墙面挂网
	1.墙面基层挂纤维网。
	M2
	200.00 

	7
	墙面刷墙固
	1.刷墙固；
	M2
	200.00 

	8
	毛水泥墙顶面粉刷石膏找平
	1.用石膏墙面找平处理。
	M2
	230.00

	9
	墙面抹灰层基层处理
	1.刷建筑胶水一遍；
2、批刮腻子二遍，精细打磨；
3、阴阳角暗藏pvc护角卡条；
4、石膏板接缝处粘贴自粘胶带、钉眼防锈处理。                 
	M2
	230.00 

	10
	墙面乳胶漆
	1.无机涂料涂刷一底二面。
	M2
	230.00

	11
	PVC阳角处理
	1.PVC阳角处理；
	项
	1.00 

	12
	石膏板吊顶     
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：直径8吊杆（@≤1200）；
2.龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨吊件（@≤1200）、50副龙骨（@≤600）；
3.面层材料品种、规格：9.5mm防水纸面石膏板；
4.压条材料种类、规格：石膏板用4*25自攻螺丝固定，中距不大于150mm；
5.嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；
6.防护材料种类：金属边龙骨与墙体固定；
7.灯具、消防喷淋、设备、风口等在吊顶处开孔综合考虑在报价之内；
	M2
	30.00 

	13
	2樘木门侧包不锈钢
	1.侧包不锈钢；
	M2
	10.00

	14
	不锈钢门套
	1.造型按照设计图纸，部位：不锈钢收口做法；
2.面层板材料种类：不锈钢1.2mm厚；
3.基层板材料种类：12mm阻燃板。
	M
	15.00

	15
	大门安装
	1.大门安装（2樘原有木门安装，1樘防盗门安装）。
	樘
	3.00 

	16
	办公室防盗门
	1.防盗门；

2.甲级；

3.90*210mm。
	樘
	1.00 

	17
	地面瓷砖修补
	1.拆除后地面瓷砖修补人工与材料费；2.瓷砖选择与现有原地面瓷砖接近色；3.填缝剂填缝。
	项
	1.00 

	
	三、其他项目
	
	
	

	1
	现场成品保护
	1.成品保护费。
	M2
	322.00 

	2
	施工材料运费及上楼费有电梯
	1.施工材料搬运费。
	项
	1.00 

	3
	垃圾清运费有电梯
	1.垃圾清运费。
	项
	1.00 

	4
	垃圾外运费
	1.垃圾外运费。
	车
	1.00 


五、施工材料要求
以下材料品牌供参考，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）材料供应方案，且此方案须经响应文件评审认可。

	施工材料品牌表

	序号
	类别
	项目名称
	施工品牌
	备选品牌
	材质
	型号
	供应方式
	备注

	1
	油漆材料
	无机涂料
	立邦漆
	立邦漆
	环保水性漆
	时时丽
	乙供
	

	2
	
	腻子粉
	中文
	立邦
	腻子粉
	18KG
	乙供
	

	3
	
	石膏粉
	中文
	立邦
	石膏粉
	20KG
	乙供
	

	4
	
	胶水
	华润
	立邦
	胶水
	9KG
	乙供
	

	5
	水泥
	水泥
	海螺
	海螺
	水泥
	325#
	乙供
	

	6
	黄沙
	黄沙
	六安河沙
	六安河沙
	河沙
	袋装
	乙供
	

	7
	石膏板
	石膏板
	泰山
	北新
	纸面石膏板
	2440×1220×9mm
	乙供
	

	8
	木工板
	阻燃板
	王冠
	鲁鹰
	阻燃胶合板E1级
	2440×1220×18mm
	乙供
	

	9
	龙骨系列
	轻钢龙骨
	泰山
	北新
	轻钢
	75天地龙、75竖龙、50副龙骨、38主龙骨、主吊、副吊
	乙供
	

	10
	弱电类
	室内网线
	秋叶原
	安普
	网线
	六类
	乙供
	

	11
	强电类
	电线
	绿宝
	长江
	阻燃铜芯线
	BV-2.5m㎡线、BV-4m㎡线、BV-6m㎡线
	乙供
	

	12
	线管
	线管
	伟星
	日丰
	PVC
	20PVC线管配套接线盒
	乙供
	

	13
	JDG线管
	JDG线管
	正大
	英利达
	金属穿线管
	配套接线盒
	乙供
	

	14
	瓷砖
	地砖
	蒙娜丽莎
	马可波罗
	全抛釉
	800×800mm / 750×1500mm   
	乙供
	

	15
	插座
	开关、插座
	西门子
	西门子、公牛
	白色/灰色
	开关、插座、网插、电话插座
	乙供
	

	16
	防盗门
	防盗门
	盼盼
	王力
	防盗门
	尺寸现场测量
	乙供
	

	注：材料选用需符合设计要求的产品，如遇品牌内无改产品、或者停产产品，可选择同档次品牌。


六、采购人提供的图纸

本项目采购人不提供图纸。

本项目采购人统一组织踏勘现场。相关内容详见供应商须知前附表。
七、报价要求
（1）成交供应商报价的全费用综合单价和总价中包含依据采购需求、有关技术标准规定，完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、安全措施、其它费用、税金等全部费用和利润以及应由成交供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。除采购人确认的变更（工程量变更在正负10%(含)以内的，采购人不作变更确认，总价不予调整）、新增加或扣减的项目外，采购人不再支付其他费用。
（2）以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。

（3）施工中采购人要求新增加的项目或扣减的项目费用。

（4）供应商应承诺严格按照响应时承诺的产品、规格、型号、技术参数（如有）进行产品采购，无论何种原因导致所投品牌材料无法满足采购人要求，供应商应无条件更换，直至满足采购人要求为止，如导致费用增加，由供应商自行承担。所有材料在投入使用前，必须经采购人确认后，方可用于本工程。
（5）本项目安全文明施工要求须符合采购人的有关要求，供应商应无条件满足并配合。

（6）本项目须出具详细施工图报采购人确认后进行施工，相关费用包含在供应商报价的全费用综合单价和总价中，采购人不另行支付。
第六章  响应文件格式
                        （项目名称）
响应文件

供应商：                             
            年         月         日

目    录

一、响应函

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
三、报价表
四、施工材料
五、资格审查资料
六、供应商业绩
七、技术响应方案

八、其他资料
一、响 应 函
响 应 函
中水淮河规划设计研究有限公司：
1.我方已仔细研究了中水淮河规划设计研究有限公司三楼办公用房装修改造项目采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）        （¥         ）的报价完成本项目工程，并按合同约定履行义务。
2.我方承诺响应采购文件的全部要求。
3.我方承诺在采购文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。
4.如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照采购文件要求递交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在询比文件第一章“询比采购公告”第3.2款和第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的供任何一种情形。
6.                                     （其他补充说明）。
供应商：                                   （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其授权代理人：     （签字）
地    址：                                             
电子邮箱：                                             
      年      月       日
二、法定代表人身份证明

（适用法定代表人参与本项目的情况）
供应商名称：                        
姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。
供应商：                           （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：             （签字）
身份证号码：                                  
电话号码：                                    

         年        月        日
二、授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至本询比采购项目签订采购合同之日止。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
供应商：                           （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：             （签字）
身份证号码：                                  
委托代理人：                          （签字）
身份证号码：                                  

电话号码：                                    

         年        月        日

三、报价表

（一）、报价表
	报价
（详见备注说明）
	响应函中报价即为项目总报价

	备注说明
	


注：1.本表内容根据采购文件要求包括了采购文件要求提供的全部内容的所有费用。
2.特殊事项在备注中注明。
（二）已标价的三楼办公室改造项目清单

	已标价的三楼办公室改造项目清单 

	序号
	项目名称
	项目特征描述/施工内容
	计量单位
	工程量
	单价
	小计

	
	一、拆除工程
	
	
	
	
	

	1
	拆除墙体
	1.拆除现有墙体。
	M2
	60.00 
	
	

	2
	拆除墙面瓷砖
	1.拆除墙面瓷砖。
	M2
	40.00
	
	

	3
	开门洞
	1.开门洞。
	项
	2.00 
	
	

	4
	拆除矮柜
	1.拆除矮柜。
	项
	2.00 
	
	

	5
	拆除玻璃
	1.拆除玻璃。
	项
	2.00 
	
	

	6
	拆除木门
	1.拆除木门。
	项
	4.00 
	
	

	7
	拆除地面墩子
	1.拆除地面墩子。
	项
	1.00 
	
	

	
	二、装饰工程
	
	
	
	
	

	1
	地面水泥砂浆抹灰
	1.地面水泥砂浆抹灰；
	M2
	40.00
	
	

	2
	门窗洞口水泥砂浆找平及修整
	1.水泥砂浆找平，厚度4厘米以内；
	M
	35.00
	
	

	3
	轻钢龙骨石膏板隔10墙内加隔音棉
	1.外墙、采用75系列轻钢龙骨双面石膏板墙体；
2.至梁底或楼板底；
3.内置吸音岩棉。
	M2
	45.00
	
	

	4
	轻钢龙骨石膏板隔24墙内加隔音棉
	1.内部墙、采用75系列轻钢龙骨双面石膏板墙体；
2.阻燃板打底；
3.至梁底或楼板底；
4.无吸音岩棉。
	M2
	40.00
	
	

	5
	拆除后新砌墙面及顶面局部修补
	1.拆除后粉补、水泥砂浆找平；
	M2
	20.00 
	
	

	6
	墙面挂网
	1.墙面基层挂纤维网。
	M2
	200.00 
	
	

	7
	墙面刷墙固
	1.刷墙固；
	M2
	200.00 
	
	

	8
	毛水泥墙顶面粉刷石膏找平
	1.用石膏墙面找平处理。
	M2
	230.00
	
	

	9
	墙面抹灰层基层处理
	1.刷建筑胶水一遍；
2、批刮腻子二遍，精细打磨；
3、阴阳角暗藏pvc护角卡条；
4、石膏板接缝处粘贴自粘胶带、钉眼防锈处理。                 
	M2
	230.00 
	
	

	10
	墙面乳胶漆
	1.无机涂料涂刷一底二面。
	M2
	230.00
	
	

	11
	PVC阳角处理
	1.PVC阳角处理；
	项
	1.00 
	
	

	12
	石膏板吊顶     
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：直径8吊杆（@≤1200）；
2.龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨吊件（@≤1200）、50副龙骨（@≤600）；
3.面层材料品种、规格：9.5mm防水纸面石膏板；
4.压条材料种类、规格：石膏板用4*25自攻螺丝固定，中距不大于150mm；
5.嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；
6.防护材料种类：金属边龙骨与墙体固定；
7.灯具、消防喷淋、设备、风口等在吊顶处开孔综合考虑在报价之内；
	M2
	30.00 
	
	

	13
	2樘木门侧包不锈钢
	1.侧包不锈钢；
	M2
	10.00
	
	

	14
	不锈钢门套
	1.造型按照设计图纸，部位：不锈钢收口做法；
2.面层板材料种类：不锈钢1.2mm厚；
3.基层板材料种类：12mm阻燃板。
	M
	15.00
	
	

	15
	大门安装
	1.大门安装（2樘原有木门安装，1樘防盗门安装）。
	樘
	3.00 
	
	

	16
	办公室防盗门
	1.防盗门；

2.甲级；

3.90*210mm。
	樘
	1.00 
	
	

	17
	地面瓷砖修补
	1.拆除后地面瓷砖修补人工与材料费；2.瓷砖选择与现有原地面瓷砖接近色；3.填缝剂填缝。
	项
	1.00 
	
	

	
	三、其他项目
	
	
	
	
	

	1
	现场成品保护
	1.成品保护费。
	M2
	322.00 
	
	

	2
	施工材料运费及上楼费有电梯
	1.施工材料搬运费。
	项
	1.00 
	
	

	3
	垃圾清运费有电梯
	1.垃圾清运费。
	项
	1.00 
	
	

	4
	垃圾外运费
	1.垃圾外运费。
	车
	1.00 
	
	

	合计
	人民币小写：¥                  

	
	人民币大写：                   


注：（1）报价的全费用综合单价和总价中包含依据采购需求、有关技术标准规定，完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、安全措施、其它费用、税金等全部费用和利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。除采购人确认的变更、新增加或扣减的项目外，采购人不再支付其他费用。
（2）以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。

（3）施工中采购人要求新增加的项目或扣减的项目费用。

四、施工材料
根据采购需求要求提供，如更换为实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）材料供应方案，需要在说明中列明且后附详细说明，
1.施工材料响应表
	序号
	类别
	项目名称
	施工品牌
	备选品牌
	材质
	型号
	说明

	1
	油漆材料
	无机涂料
	
	
	
	
	

	2
	
	腻子粉
	
	
	
	
	

	3
	
	石膏粉
	
	
	
	
	

	4
	
	胶水
	
	
	
	
	

	5
	水泥
	水泥
	
	
	
	
	

	6
	黄沙
	黄沙
	
	
	
	
	

	7
	石膏板
	石膏板
	
	
	
	
	

	8
	木工板
	阻燃板
	
	
	
	
	

	9
	龙骨系列
	轻钢龙骨
	
	
	
	
	

	10
	弱电类
	室内网线
	
	
	
	
	

	11
	强电类
	电线
	
	
	
	
	

	12
	线管
	线管
	
	
	
	
	

	13
	JDG线管
	JDG线管
	
	
	
	
	

	14
	瓷砖
	地砖
	
	
	
	
	

	15
	插座
	开关、插座
	
	
	
	
	

	16
	防盗门
	防盗门
	
	
	
	
	


供应商应承诺严格按照响应时承诺的产品、规格、型号、技术参数（如有）进行产品采购，无论何种原因导致所投品牌材料无法满足采购人要求，供应商应无条件更换，直至满足采购人要求为止，如导致费用增加，由供应商自行承担。所有材料在投入使用前，必须经采购人确认后，方可用于本工程。

供应商电子签章：             
日          期：             
2.实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）材料供应方案详细说明（如有）

五、资格审查资料
（一）基本情况

供应商应根据询比文件要求提供营业执照及资质证书等证明材料。
（二）询比响应表
	序号
	商务条款
	询比文件要求
	供应商承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	完成全部工作内容经验收合格后支付至合同价款的97%，余款3%作为质保金待质量缺陷责任期满后一次性付清（缺陷责任期为12个月）。
	
	

	2
	工程地点
	淮河科研中心三楼采购人指定地点）
	
	

	3
	计划工期
	20个日历日
	
	

	4
	质量要求
	合格
	
	

	…
	
	
	
	


供应商电子签章：             
日          期：             
（三）信用承诺
我公司申明，我公司不存在以下情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响公正性；

（3）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的采购代理机构；

（6）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（11）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（12）被国家税务总局在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单；

（13）在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（14）法律法规规定的其他情形。

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）近三年供应商或其法定代表人或拟派项目负责人有行贿犯罪行为的。

我公司已就上述不良信用行为按照采购文件规定进行了自查。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有以上不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商电子签章：              
日          期：              
（二）项目负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	职称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事类似工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于      学校      专业

	主要工作经历

	参加过的类似项目

	序号
	项目名称
	合同签订时间
	担任职务
	发包人及联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商应根据询比文件的要求在本表后附相关证明材料。
六、供应商业绩
	序号
	项目名称
	工程内容
	合同签订时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：供应商应根据询比文件的要求在本表后附相关证明材料。
七、技术响应方案
包括但不限于：

（一）总体施工方案；
（二）材料选用；
（三）对本项目重点和难点的理解；
（四）环境保护管理体系与措施；
（五）确保工程质量的管理体系与措施；
（六）确保安全生产和文明施工的管理体系与措施；
……
八、诚信响应承诺书
诚信响应承诺书

中水淮河规划设计研究有限公司：

我公司遵循诚实信用的原则自愿参加中水淮河规划设计研究有限公司三楼办公用房装修改造项目的询比响应，现承诺如下：

1.本次响应提供的各类资质、证书、单位及人员业绩证明材料等均真实、合法、有效。否则，我公司愿意接受采购人、监督管理部门作出的相关处理、处罚。

2.本次响应为我公司自行响应，未出让或者出租资格、资质证书供他人响应。

3.未与其他供应商相互串通，未排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人或者其他供应商的合法权益。

4.未与采购人串通，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5.成交后按照合同约定履行义务，完成成交项目；不向他人转让成交项目，不将成交项目肢解后分别向他人转让；不违法分包。

6.如提出异议（投诉），对提供的异议（投诉）材料的真实性负责，不恶意异议（投诉）；不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行异议（投诉），影响交易活动正常进行；否则，我公司愿意接受监督管理部门作出的相关处理、处罚。

7.                   （其他补充承诺）。

供应商电子签章：                    
法定代表人（签字）：               
          年         月         日
九、其他资料
供应商对照评标办法要求，自行提供其他相关资料（如有）。


